# Умные уведомления: итоги пилота

## Проблема

Пользователи пропускают до 40 % важных уведомлений, потому что получают их без приоритизации: в среднем 27 уведомлений в день на человека.

## Решение

Приоритизация по контексту: важные уведомления поднимаются наверх

Единый центр уведомлений вместо трёх разрозненных каналов

Тихие часы с отложенной доставкой

## Результаты пилота

Пилот шёл с мая по июль 2026 года в трёх регионах. Открываемость выросла с 31 % до 44 %, доля отписок снизилась с 4,1 % до 2,7 %. Экономия на поддержке составила 12,5 млн ₽ за год при затратах на пилот 2,4 млн ₽.

«Впервые уведомления стали помогать, а не отвлекать», — руководитель службы поддержки региона «Север».

## План на квартал

Октябрь: подключение двух новых продуктов

Ноябрь: персональные тихие часы

Декабрь: расширение на все регионы, цель — 60 % открываемости

Рисунок 1. Центр уведомлений